113年度高雄市環境綠美化執行計畫
一、計畫目標
因應全球都市生態綠網、淨零永續的經營理念，號召本府局處及各轄區公所共同推行該計畫，進而展現綠意盎然的市容景觀、改善環境品質亦提供民眾舒適宜人的休憩空間，以達營造宜居與豐富生態城市之目標。
二、計畫經費
於113年度編列預算辦理。
三、計畫執行期間
113年3月1日起至113年10月31日止。
四、執行地點
本市各區閒置空地，施作地點以本市管有土地為原則，如非本府機關管有土地，應提供土地借用或認養契約文件。
五、主辦單位
高雄市政府工務局公園處
六、執行單位
本府相關局處及本市各區公所
七、執行內容
1.新植植栽:各行政區重要節點空間(如交通、活動廣場、路口街角等)及其他閒置空地加強綠美化。
2.賡續撫育:辦理原有公有空地綠美化維護管理。
八、經費申請及核撥、核銷方式：
1.由各申請單位依實際需求提案申請，並敘明申請單位、施作地點(地段、地號)、面積、權管單位、概估工程費、施作項目(含維護管理)及現況分析、照片等內容(格式請詳如後附件)。並於申請計畫書後方檢附歷年空地綠美化執行成果報告書，以納入本處審查會議之參考資料。
註：(1)計畫書格式及核定經費原則請詳如後附件1、2。
(2)如同一單位申請2工區以上，請自行合併成一申請案。
2.計畫內容經本府工務局公園處審查會議審核通過後，提送發包之預算書圖過處複核，各申請單位於發包完成後，檢具採購發包相關資料及請款收據，報請本府工務局公園處，先行撥付決標經費50％，經各申請單位之計畫結算報請本處結案後，再撥付剩餘款項。
3.計畫完成後，由各申請單位檢具工作成果報告、支出憑證及決算文件等資料(正本)，函報本府工務局公園處辦理經費核銷事宜。
  備註:本計畫審查時會審慎評估申請單位案件之可行性再核定其經費，倘有不足者，請申請單位另籌。
九、管考機制
    為暸解計畫執行成效，由本府工務局公園處派員組成管考小
    組，擇期於計畫執行中辦理成果考核，並將考核結果納入本處
    明年度計畫審查之參考依據。
十、預定計畫期程
項次	工作事項	預定辦理時間
1	提案申請	至1月12日止
2	計畫審查及核定	3月份以前
3	計畫執行	9月底前竣工
4	驗收、付款、結案、 / 執行成果、憑證提送	10月31日前
5	計畫結案(公園處)	12月31日前

十一、本執行計畫未盡事宜，悉依相關法令規定辦理，本府工務局公園處並得視實際需要調整及補充規定，另行通知照辦。
113年度高雄市環境綠美化執行計畫
附件1

○○○○○○○○○○綠美化計畫

申請單位： ○○○○○○○

中華民國113年 月 日

目 錄
計畫書原則上請按下列大綱架構撰擬，惟細項表達方式及內容，可視計畫性質需要酌予調整，以A４直式橫書（由左至右），雙面印刷。

113年度高雄市環境綠美化執行計畫 / 申請日期：113年 月 日
1.申請計畫名稱：○○○○○○○○○○綠美化計畫
2.區 別： ○○區
3.申請單位：
4.計畫聯絡人：	主管： 電話： 傳真： / E-mail：
	承辦人： 電話： 傳真： / E-mail：
5.計畫位置及範圍：附圖說明，並確實註明地段、地號、長度或面積
6.土地管理單位：
7.計畫內容：
8.經費需求：		本計畫執行經費計新台幣○○○○元整
9.執行期程		自民國113年○○月○○日起至113年○○月○○日止
備註

年度高雄市環境綠美化執行計畫 歷年執行成果
計畫名稱：
申請單位：	施作項目：
申請地點：	面積：
養工處計畫核准日期：	核准經費：
開工日期：	竣工日期：
結案經費：	結案報告提送日期：
基地撫育現況照片(至少3張，需為113年1月前之現況) 填表日期： 年 月 日

說明：	說明：

說明：	說明：

        一案填列一張，本表若不敷使用，請自行列印
環境綠美化執行計畫各項經費核定之原則及標準
附件2
一、經費核定以完成計畫所需之綠化植栽、土壤介質及髒亂點清除、環境改善等為主，硬體建築及設備不予提供。
二、參考單價：
 (一)材料費：
1. 喬木：1,400~7,900元/株(材料費視樹種及規格而定；樹型優美、米高直徑約6 - 8公分、樹高約2.7-6.0公尺、樹冠約1 -1.5公尺)。
2. 灌木：40~50元/株(材料費視種類及規格而定，需株型優美、高度約25~40公分、寬度約15~30公分)。
3. 蔓藤、攀緣、懸垂植栽：110元/盆（袋）(長50~60cm，3分枝以上，附支柱(得視情形檢附)。
4. 草花、多年生草本、地被植栽、黃金金露花：15-20元/株(株型優美、高度10~20公分、寬度10~20公分；地被植栽長20~30公分)。
5. 草坪：90-100元/平方公尺。
6. 整地(含清除運棄)：單價10-12元/平方公尺。
7. 花土(沃土含運費)：480元/立方公尺。
 (二)栽植費：
    1.喬木米幹徑6公分（含以下）栽植費：423元/株；喬木米幹徑7~10cm栽植費：645元/株。
    2.灌木、多年生草本栽植費：40元/平方公尺(栽植密度：11株/平方公尺，栽植間距每株約30公分)。
    3.草花、多年生草本、地被植栽栽植費：40-48元/平方公尺 (栽植密度：16株/平方公尺；栽植間距每株約25公分)。
    4.草毯栽植費：35元/平方公尺。
    5.撒播草籽費(連工帶料)：30元/平方公尺。
 (三)撫育費(以一個月為例)：
    1.喬木米幹徑10cm(含)以下撫育費：130元/株。
    2.灌木撫育費：15元/平方公尺。
    3.草花撫育費：20元/平方公尺。
    4.草毯賡續撫育費：5~8元/平方公尺。
    5.新植草毯撫育費：10元/平方公尺。
    6.草籽撫育費：8元/平方公尺。
    7.草坪修剪費：1元/平方公尺。
三、不予核定經費項目：
(一)設計、監造費用。
(二)工程用地取得與拆除(遷)補償。
(三)約聘(用)人員薪資、人事或獎(補助)金、人力培訓、成果展、刊物、觀摩參訪等相關費用。
(四)新(增)建硬體建築、設施及設備，或其外、內部之整修工程，並建議施作過程中減少水泥、鋪面等使用。
(五)購置石桌、石椅及大景石落款紀念。
(六)生態池或水池挖掘費用，除非該地原本已為水池且有活水注入。
(七)砍伐或遷移原生樹木或重要生態保育類生物。
(八)廣告物、招牌、門牌、路燈、牌樓、遊樂設施、公共藝術雕塑或紀念設施等。
(九)預購綠美化相關園藝資材及其他明顯與綠美化無關之費用。
四、預算編列原則：
 (一)施作面積應明確，俾利計算補助經費。
 (二)撫育數量應量化，避免以一式方式編列。
 (三)植栽材料費、栽植費、撫育費應分項編列，避免混和編列。
 (四)新植喬、灌木，應敘明植栽種類及規格，並以適地適種為原則。
 (五)新植後倘撫育編列一年者請注意核銷期程，建議預算及契約編列以倒扣撫育保固方式進行，避免撫育空窗。
 (六)本府環保局開放各局處機關提領堆肥，在新植場域或校園、綠化場域皆可使用，建請多加利用，以促進植物生長並減少肥料費用支出。
 (七)本計畫不包含規劃設計費；僱主意外責任險、相關保險費用請併入品管及利潤項中計價。
 (八)工程管理費申請撥付原則為綠美化工程各項開辦費用及其因推動而需之協調、宣導等費用，編列額度約為工程款之3.0%。
同 意 書
附件3

立同意書人○○○同意無償將所(管)有座落於○○○ 市○○○區○○○里○○○段○○○地號之土地及地上物提供○○○(申請機關)申請「113年度高雄市環境綠美化執行計畫」，並於接受○○○(申請機關)之日起算3年(自民國113年○○月○○日至民國116年○○月○○日止)(得視實際申請情況調整)以提供綠美化施作及開放空間使用，恐口說無憑，特立此同意書為證。
此致
(申請機關)

立同意書人：
身分證字號：
聯絡地址：
聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日